Zadavatel: Obec Rantířov , OÚ Rantířov 78,  588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Dílo: „VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA

SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

Zast. Ing. Janem Prokšem -  osoba pověřená výkonem  zadavatelské činnosti

IČ:            46262717

Adresa:    Čížov 72, 586 01, Jihlava

Tel:           603 430 921

Výzva a zadávací dokumentace

k podání nabídky na stavební práce

„VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA

SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

1. Informace o druhu a předmětu zadávané veřejné zakázky:

Veřejná zakázka  na stavební práce

Termín plnění:  předpoklad realizace    01.10.2013 – 25.11.2013

(Rad A2 – nejpozději do 25.10.2013)

Místo plnění:    k.ú. Rantířov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce  (a částečné přeložky) původního vodovodu v obci Rantířov, místní část Damle - SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

Veškeré práce  budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava,  dat.: 01/2011, zak. č. 201150

Seznam příloh:

Technická zpráva

101 Situace vodovodů

102 Podélné profily vodovodů

103 Kladečský plánovaných

104 Uložení potrubí vodovodu

105 Vzorové křížení sítí

106 Dopravní značení

Výkaz výměr

Rozsah rekonstruovaných a překládaných řadů:

Rad A2  rekonstrukce v původní trase v délce 121 m potrubí PE D 110 mm

ŘadA3   přeložka                                 v délce 105,5 m potrubí PE D 110mm

Technická specifikace je dána projektovou dokumentací (DZS), stanovenými podmínkami pro provádění staveb,  bezpečnostními a hygienickými  předpisy pro provádění staveb   a normami pro jednotlivé druhy stavebních prací. Dále event. podmínkami státních orgánů a správců sítí.

Prohlídka staveniště je možná po vzájemné dohodě se starostkou obce paní Renatou Menšíkovou   tel.: 603 413 562.

2.  Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:                       Obec Rantířov

Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Zastoupen:                      Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:                                   00543730

Peněžní ústav:                ČSOB  Jihlava

Číslo účtu:                       225582144/0300

Oprávněn jednat  ve věcech smluvních:           Renata Menšíková

Telefon:                               mobil 603 413 562

E.mail:                                 v_rantirov@volny.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:           Ing. Jan Prokš

Telefon:                                 mobil 603430921

E.mail:                               proksatd@seznam.cz

#### 3.  Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Projektovou dokumentaci v digitální formě včetně výkazu výměr si uchazeči mohou vyzvednout na adrese: Čížov 72, 586 01, Jihlava  po předchozí dohodě, mobil 603430921 – osoba pověřená zadavatelskou činností.

#### 4.  Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:                         do  26.09.2013 do  14.00 hodin

Místo pro podání nabídek:                      	OÚ Rantírov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná n. Jihlavou

Tel: 567 276244, úřední dny: St 8.00 – 17.00

603413562

Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky uchazečů a označených  „VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA -  SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“ a uvedením adresy zadavatele – OÚ Rantírov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Otevírání obálek se uskuteční dne 26.09.2013  ve  19.30 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Rantířově bez účasti uchazečů.

5. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:

nejnižší nabídková cena včetně DPH za dodržení požadovaného termínu dokončení díla.

6. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54  písm a), b) a d)  prokáže uchazeč předložením  těchto dokladů v originále, nebo prosté kopii.  Odborná způsobilost  bude doložena na celý rozsah předmětné zakázky. Dodavatel může prokázat splnění odborné způsobilosti předložením dokladů  třetí osoby spolu se Smlouvou o budoucí spolupráci.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek předložením těchto dokladů:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů apod),  a to v prosté kopii, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v  prosté kopii tohoto dokladu.

7. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Dodavatel   musí   splňovat   základní   kvalifikační    předpoklady    dle   ustanovení   § 53 odst. 1  ZVZ.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel  prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. (příloha č. 2)

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatel rovněž může prokázat výpisem ze seznamu dle § 127 ZVZ.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro  podání nabídky.

8. Obchodní podmínky

# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění na plnění zakázky:

„VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA

SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

I.1.        Objednatel:                     Obec Rantířov

Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Zastoupen:                     Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:                                   00543730

DIČ:                                není plátce

Peněžní ústav:                ČSOB  Jihlava

Číslo účtu:                       225582144/0300

Telefon:                           603 413 562

E.mail:                            v_rantirov@volny.cz

(dále jen objednatel)

I.2.         Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zhotovitel je registrován u        v           oddíl       , č.v.                 .

(dále jen zhotovitel)

I.3.        Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    p. Renata Menšíková – starostka obce

za zhotovitele:

V technických věcech jedná za objednatele:   Ing. Jan Prokš – TDI

PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce  (a částečné přeložky) původního vodovodu v obci Rantířov, místní část Damle.

Veškeré práce  budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi Ing. Jan Prokš, Čížov 72, 586 01, Jihlava.  IČO: 46262717 ,  ze dne 15.2.2012.

I. 2. 	Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) Projektovou  dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava,  dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DSP, Real.

b)výzvou k podání  nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

c)   stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem  pod  	   č.j. MMJ/OŽP/9484/2011-3 ze dne 24. 10. 2011, které nabylo právní moci dne 25.10.2011  	d) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů

e) příslušnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci, technologickými  předpisy a  předpisy platnými v době zahájení díla

f) nabídkou zhotovitele ze dne ...........................

II. 3.	Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek,  kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.

II. 4. 	Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

II.5.      Uchazeč potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 	jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 	díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.

II.6. 	Zhotovitel  použije  na  zhotovení  díla materiály, které splňují příslušná nařízení vlády 	ČR,  kterými  se  stanoví  technické  požadavky  na  vybrané stavební výrobky  a  	nepoužije  k provedení díla materiály, které  nemají  požadovanou certifikaci.

II.7. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li

prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel

za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.

II. 8.    Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další

dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.

II. 9.	Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

III. 1.	Práce budou zahájeny:                             1.10.2013

III. 2. 	Předmět smlouvy bude dokončen:          25.11.2013  (Řad A2 – nejpozději do 25.10.2013)

III. 3.  Zhotovitel předloží do  10-ti   dnů   po   podpisu   smlouvy  kontrolovatelný   	harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro  kontrolu  	dodržování   lhůt  a  pro  veškeré platby.

III. 4. 	Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v  termínech stanovených v čl. III. 2. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5 000,- za každý den prodlení.

III. 5.	V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

III. 6.	Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.

III. 7.	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb.  Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy.

Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení staveniště.

III. 8.	Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.

III. 9.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10.	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III. 11.	Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

III.12.	Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV. 1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha- výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:     	                                                                                           Kč

DPH 21%:                                        		                                                        Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                                                    Kč

- 2.	Veškeré vícepráce,  změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací.   Specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou, pořizovací přirážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel  provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících  změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky. Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části

b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci  	v zadávací dokumentaci

c) práce dodatečně požadované objednatelem

Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného.

IV. 3.	Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ

V. 1.	Provedené práce budou hrazeny  měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny  technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.

V. 2.	Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. 3.	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V. 4.	Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po   odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

V. 5.	Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.

V. 6.	Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 7.	Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V. 8.	V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9.  	Objednatel      má   povinnost   oznámit    zhotoviteli   bez zbytečných odkladů 	okolnosti vedoucí   k  nemožnosti   plnění    povinností  objednatele  plynoucích  z    	této  smlouvy     /zejména  nedostatek finančních prostředků/.

V případě, že objednatel upozorní zhotovitele 1 měsíce předem, sjednává se možnost 	odkladu splatnosti faktur až na  90  dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

VI. 1.   Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 554 a násl. Obch. zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002  Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků.. Dále dvě vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy  se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev dle požadavku TDI.  Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI. 2.	a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.

b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude  sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a  začíná  běžet  záruční lhůta.

VI. 3.	Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-  Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.

VI. 4.	Zhotovitel je    povinen  poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných poskytovatelem dotace

VI.5.		Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 	stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII. 1.	Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- stavební povolení  s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)

b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních

VII. 2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla  výkonem občasného technického dozoru objednatele.

-    kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů

a obecnými právními předpisy

-    upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

- technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,

hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. 3.	Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených  pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.

VII. 4.	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.

VII. 5.	Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

VII. 6.	Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za  škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.

VII. 7.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII. 8.	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.

VII. 9.	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.

VII.10.	Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

VII.11.	Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce  60  měsíců.

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen  zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o  dobu  počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

VII.12.	Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13.	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.14.	Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.15.	Pro vady díla platí ustanovení § 560 a násl. obchodního zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek dle § 550 obch. 	Zákoníku bez 	nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne  a dále 	v případech, že zhotovitel:

- bude na díle provádět práce v rozporu s projektovou dokumentací a navazujícími rozhodnutími správních nebo dotčených orgánů uvedených v této smlouvě, platnými právními předpisy či v závazných částech platných norem, nebo bude-li práce provádět způsobem umožňujícím vznik škod na majetku objednatele či třetích osob,

- za podmínek dle § 550 obch. zákoníku  neodstraní vady do 1 měsíce po doručení požadavku objednatele.

- nezahájí, přeruší nebo zastaví práce nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy v souladu s čl. III. této smlouvy.

- nerespektování požadavků vyplývajících z čl. VII.2. smlouvy

- nedodržení kvalitativních podmínek ze strany zhotovitele

- nerespektování požadavků vyplývajících z čl.  II. 6.

-    nerespektování požadavků vyplývajících z čl. II. 8.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1.	Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb.

VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele jeden pro zhotovitele.

V                            dne

…………………………………				 ……………………………….

objednatel					     	     zhotovitel

10. Způsob zpracování nabídkové ceny

# Cena předmětu díla bude jako cena nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – Návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky:

Nabídka dodavatele bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě v jednom vyhotovení.   Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podání nabídky v elektronické  formě zadavatel nepřipouští. Uzavřené obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutární zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Obsahem nabídky je též návrh  smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat obchodní podmínky zadavatele,  podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Členění nabídky

- Titulní list nabídky (příloha č. 1)

- Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady,

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče

- Oceněný výkaz výměr -  položkový rozpočet

12.  Práva zadavatele:

- Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy zájemcům.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek.

- Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

V  Rantířově dne  19.9.2013

…………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

Příloha č. 1

Titulní list nabídky

zakázky na stavební práce:

„VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA

SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

Zadavatel:

| Název: | Obec Rantířov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou |
| IČ: | 00543730 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Renata Menšíková – starosta obce |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jan Prokš – Čížov 72, 586 01 Jihlava – ve věcech zadání zakázky |
| Tel./fax: | Tel: 603 430 921 |
| E-mail: | proksatd@seznam.cz |

Uchazeč:

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |

Nejvýše přípustná nabídková cena:

Nabídková cena celkem bez DPH                                                                      ...................             Kč

DPH 21%                                                                                                             ...................             Kč

Nabídková  cena  celkem  včetně  DPH                                  .................       Kč

V                                   dne                            Razítko a podpis uchazeče:

Příloha č. 2

# Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

„VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA

SO 100  VODOVODNÍ ŘADY A2,A3“

## Čestné prohlášení

____________________________________________________________

Prohlašuji(-eme) tímto čestně, že dodavatel

Název:

Adresa:

zastoupený:

IČ:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

V                              dne

…………………………………

Jméno a Přimení, funkce

…………………………………

Jméno a Přimení, funkce

…………………………………

Jméno a Přimení, funkce